## Slide 1
Alpha冲刺答辩
测码奔腾

## Slide 2
目 录
Content
分工/预期计划
01
问题/架构
02
测试
03
过程体会
04

## Slide 3
01
分工/计划

## Slide 4
分工及预期计划

## Slide 5
分工及预期计划
预期计划:针对思维导图五个模块来完成五个模块基础功能1.0版本，之后根据每个模块完成情况继续完善每个模块。
实际进度:本次Alpha冲刺过程中完成了基础的榜单，登录/个人界面，搜索，主页功能，但是功能方面还有待完善。

## Slide 6
预期/实际

## Slide 7
燃尽图

## Slide 8
02
问题/架构

## Slide 9
问题及解决方式
技术参差不齐
冲刺前以及冲刺前期预留时间供组员进一步学习技术以及实践，技术强的组员带动。
交流沟通少
每次冲刺时会与组员沟通进度功能等问题，技术方面上组织相互讨论，通过讨论相互提升能力。
项目细节不够完善
在冲刺过程中，根据当前情况组内交流完善小程序各处细节。

## Slide 10
项目架构
前端采用微信小程序官方框架
后端采用python的flask框架
数据库采用MySQL
框架
python+python爬虫，前端三件套js+css+html
技术

## Slide 11
03
项目测试

## Slide 12
测试
测试安排:对后端代码进行单元测试，对前端采用人为查看界面的方式，最终进行集成测试
测试工具:postman,通过对后端发送请求检测数据

## Slide 13
04
过程体会

## Slide 14
过程体会

## Slide 15
过程体会

## Slide 16
Thank you